16-1 결재용 핵심요약 작성 | 16-1_결재_자료.docx

교육용 가상 더미자료 — 100% 가상 데이터, 실제 기관자료 아님 (가상 기관: 푸른산업진흥원, 가상 부서: 데이터행정팀)

# 「산업통계 데이터 플랫폼 고도화 사업」 추진 안건 (결재 자료)

결재권자에게 올릴 결재용 핵심요약을 위한 원본 결재 자료 — 핵심이 분산되어 있어 압축 필요

작성자: 송하린 주무관 (푸른산업진흥원 데이터행정팀)

작성일: 2026-04-28

결재 라인: 팀장 → 본부장 → 원장

## 1. 안건 개요

푸른산업진흥원은 2023년부터 운영 중인 「산업통계 데이터 플랫폼」을 2027년까지 단계적으로 고도화하는 사업을 추진하려 한다. 현 플랫폼은 데이터 적재량과 사용자 증가에 따라 응답 속도 저하·검색 기능 한계·시각화 기능 부족 등 문제가 누적되고 있다.

## 2. 현황

• 운영 기간: 2023년 3월 ~ 현재 (3년차)

• 누적 사용자: 약 4,800명 (2026년 4월 기준)

• 월평균 검색 건수: 약 2.1만 건 (전년 동기 1.4만 건)

• 데이터셋 수: 312종 (분기별 평균 8종 증가)

• 사용자 만족도: 3.2점/5점 (2026년 1월 조사)

• 주요 불만 항목: 검색 정확도(38%), 응답 속도(31%), 시각화(22%)

## 3. 고도화 필요성

현 플랫폼은 초기 설계 단계에서 예상하지 못한 데이터 양과 사용자 수를 처리하기 어려워졌다. 또한 산업통계 사용자(연구자·정책 담당자·기업)의 시각화·분석 요구가 늘었으나 현 시스템에서는 지원되지 않는다.

한편 본부 내 다른 사업(「산업동향 분석 보고서 자동화 시범사업」)에서도 동일 데이터 플랫폼을 활용하고 있어 본 사업과의 연계 검토가 필요하다는 의견도 있다. 다만 이는 본 결재 안건의 범위 밖이다.

## 4. 추진 계획

① 1단계 (2026년 7월~12월): 검색·응답 속도 개선 (백엔드 재구축)

② 2단계 (2027년 1월~6월): 시각화 기능 도입 (대시보드·차트)

③ 3단계 (2027년 7월~12월): 사용자 분석·맞춤형 추천 기능 추가

## 5. 예산

• 1단계: 4억 5천만 원 (외주 개발 + 인프라 증설)

• 2단계: 3억 원 (시각화 기능 개발)

• 3단계: 2억 5천만 원 (분석·추천 기능)

• 총 사업비: 10억 원

## 6. 예산 출처

• 2026년 1단계 예산: 본 예산에서 4억 5천만 원 우선 배정 요청

• 2027년 예산: 본예산 심의 단계에서 확정 예정

## 7. 효과 분석

응답 속도 50% 개선, 사용자 만족도 4.0점 이상 도달, 시각화 사용 시 분석 시간 40% 단축 등이 기대된다. 데이터 사용자가 늘면 진흥원 데이터 활용 정책의 효과도 함께 확대될 것으로 예상된다.

## 8. 위험 요인

• 외주 개발 기간 연장 가능성 (개발사 일정 의존)

• 데이터 이관 시 일시적 서비스 중단 (1~2주 예상)

• 사용자 적응 시간 필요 (기능 변경에 따른 안내·교육)

## 9. 현황 (재정리)

데이터 플랫폼은 2023년 3월부터 운영되었고 현재 3년차. 사용자 4,800명, 월평균 검색 2.1만 건, 데이터셋 312종, 만족도 3.2점이다. 검색 정확도·응답 속도·시각화 기능에 대한 불만이 누적되어 고도화가 필요하다.

## 10. 결재 요청 사항

① 「산업통계 데이터 플랫폼 고도화 사업」 추진 승인

② 1단계 사업비 4억 5천만 원 본예산 배정 승인

③ 외주 개발 입찰 공고 권한 위임 (데이터행정팀장 → 송하린 주무관)

## 11. 후속 조치

• 5월 중: 외주 개발 RFP 작성

• 6월 초: 입찰 공고

• 6월 말: 개발사 선정 + 협약

• 7월 초: 개발 착수

## 참고. 본부 관련 동향

본부 내 「산업동향 분석 보고서 자동화 시범사업」과의 연계 가능성, 외부 데이터 연동 가능성(통계청·산업부 등) 등은 본 사업 진행 중에 별도 검토할 수 있을 것으로 보인다. 다만 본 결재 안건과 직접 관련 없는 사항이다.

## 12. 작성자 메모

• 본 자료는 14페이지 분량의 원본 결재 자료 발췌본임. 원장 결재용으로 1페이지 핵심요약 작성이 필요

• 핵심: 결재 요청 사항 3건이 중심. 근거(현황·필요성·예산·효과)는 압축

• 「9. 현황 (재정리)」는 「2. 현황」과 중복 → 요약에서는 한 번만

• 「3. 고도화 필요성」의 본부 다른 사업 언급, 「참고. 본부 관련 동향」은 본 결재 범위 밖 → 요약에서 제외

【보안 주의】 본 자료는 교육용 가상 더미자료입니다. 실제 기관자료, 개인정보, 비공개 정보는 AI에 입력하지 마십시오. 결과물은 담당자가 최종 검토합니다.